# Waggle v1.2 — START HERE (predaja razvojnom timu)

Revizija dokumenta: 1.2 DRAFT · 29.09.2026 · pregledana revizija koda 2af0904df01ca3d374cc78ba95b60dc579dd6a7a Revizija dokumenta: 1.2.1 DRAFT · 30.09.2026 · završno zatvaranje (H-01..H-12)

Izmene 1.2.1: H-02 — identitet paketa (§1.1), kratak operativni ulaz; istorija kritičkih krugova, normalizacije putanja, DOCX izvoza i starih heševa premeštena u HANDOFF-HISTORY; mapa paketa premeštena u manifest §2; tekst revizije 1.2: git show 2758f4e5:docs/handoff/00-START-HERE.md · H-01 — status distribucije i kanal predaje (§1.1, §2, §6 (h)(n), §8) · H-03 — pitanje (g) preusmereno na registar nalaza · H-04 — pokazivači na predlog TEAM-START-AUTHORIZATION (§2, §6 (b)(c)(d)(j)(k)(l)(m)(o), §9) · H-05 — bezbedan test profil (BTP) u §6 red 2 · H-06 — backlog polja i registar kapija (§6) · H-09 — release put F3a → K → F3b (§5 t.4) · H-12 — veza na okvir prvog meseca od T0 (§5 t.3, §6) · završni pregled (H-01/H-04): jedno pravilo za „danas” do odluke (n) — bez klona, samo git ls-remote i kopija paketa proverena prema manifestu (§2 red 1, §6 korak 1; usklađeno sa 01 §0.1, §3.2 i TSA §3); §6 skraćen na korake 1–2, kapiju i pokazivač na 03 §6 / Delivery §4.4.4, a obrazloženja pitanja (a)–(o) premeštena bez izmene u 05 §5.0.1.

Za koga je: tech lead, developeri i QA. Ovo je operativni ulaz: šta je paket, šta tim sme danas, šta čeka odobrenje, kojim redom se radi i gde su izvori. Sve relativne veze polaze od docs/handoff/.

Status u jednoj rečenici: paket je DRAFT, implementacija nije odobrena, predlog timskih ovlašćenja (TEAM-START-AUTHORIZATION) je NEODOBRENO dok ga osnivač ne potvrdi, a ova dokumentaciona dorada nije implementacioni GO niti ratifikacija DQ/RAT/ODB stavki.

Oznake statusa su iste kao u celom paketu: ODLUKA (samo founder D-01..D-18) · POTVRĐENO NA REVIZIJI (pročitano ili reprodukovano na 2af0904d) · NALAZ AUDITA — ZA PROVERU · DELIMIČNO/NEPOVEZANO · PREDLOG · ODLOŽENO · NEPOZNATO.

## 1. Šta je ovaj paket

Waggle je besplatan, open-source, desktop-first i local-first AI radni partner za pojedinca. Primarni posao mu je knowledge work; coding je podržan, ali ne određuje proizvod. Timske sposobnosti dolaze povezivanjem na on-prem KVARK („Waggle = me. KVARK = us.”). — ODLUKA (D-01..D-06; PRD §1.1). Kod na 2af0904d i dalje sprovodi 4-tier model sa plaćenim TEAMS; plan tu razliku zatvara migracijom, ne ponovnim otvaranjem odluke. — POTVRĐENO NA REVIZIJI (PRD-01-03).

Paket je planerski paket v1.2 DRAFT: PRD i FRD v1.2 (.md + DOCX), Delivery plan (talasi W0–W8/W3e/WB/OSS/B1–B3, kontrolne tačke G1 → G2 → G3) sa SAFE-IMPLEMENTATION checklistom, dispozicija nalaza audita, Build-vs-Borrow, benchmark protokol, migracije MIG-00..09, ADR-01..10 sa AT-01..AT-30 i handoff 00–05 sa backlog-om i šablonima. Sve u paketu je PREDLOG: nijedan ADR, prag, datum ni G struktura nije odobren. Fajlovi u docs/plans/ i docs/decisions/ stariji od 27.09.2026 nisu deo paketa. Spisak fajlova, svrha i SHA-256 su u manifestu paketa.

### 1.1 Identitet paketa (read-only provera 30.09.2026)

| Identitet | Vrednost | Šta znači |
| --- | --- | --- |
| code_baseline_sha | 2af0904df01ca3d374cc78ba95b60dc579dd6a7a | Revizija aplikacionog koda na kojoj važe svi path:line i phase-A dokazi; = origin/main 30.09.2026. |
| planning_package_sha | 2758f4e5b5be82691ef17624494e12ffc9ad84d1 | Commit planskog paketa (29.09.2026), jedini roditelj 2af0904d, izmene samo u docs/. Ovu reviziju je pregledao nezavisni pregled 30.09.2026. Na origin-u. |
| prevodni commit | fc0a7b3fa9193d2c52bc8dfaacc94110e9e404d3 | Engleski prevod (*.en.md, backlog.en.csv, EN DOCX, handoff/README.md), roditelj 2758f4e5. Lokalni commit, nije na origin-u. |
| closure revizija | radno stablo na fc0a7b3f + izmene 1.2.1 DRAFT (30.09.2026) | Završno zatvaranje H-01..H-12. Nije commit-ovana; commit i push traže zasebno odobrenje osnivača. SHA ne postoji. |
| implementation_sha | — | Budući commit sa kodom v1.2 na integration/waggle-next. Ne postoji; nastaje tek posle odobrenja implementacije. |

Udaljeni repo i status distribucije (30.09.2026). Na origin (github.com/marolinik/waggle-os) grana docs/waggle-v1.2-planning pokazuje na 2758f4e5 (git ls-remote), a gh api repos/marolinik/waggle-os vraća visibility: public. Planski paket na 2758f4e5 je zato javno čitljiv. Push te grane izvršio je osnivač lično (reflog 30.09.2026 00:04:18 +0200). Da li je javna dostupnost namerna i kojim kanalom paket stiže do tima odlučuje osnivač (H-01; pitanje (n) u §6). Do te odluke javna grana nije kanal predaje i niko ne push-uje na origin. Ništa od ovoga nije odobrenje implementacije. Status distribucije i ograničeni secret-scan su u manifestu.

Kako proveriti da imate isti paket. Svaki fajl mora imati SHA-256 iz manifesta §3. Poklapanje dokazuje samo istovetnost dokumenata, ne ispravnost proizvoda.

Jezik i izvozi. Srpski .md je autoritativan. *.en.md je prevod; njegov status prema reviziji 1.2.1 je u manifestu §2. DOCX je izvoz .md fajla; komanda i heševi su u manifestu §3.

Istorija (kritički krugovi, normalizacija putanja od 29.09.2026, DOCX izvozi 28.–29.09.2026, raniji heševi i zastarele tvrdnje o statusu) je u v1.2-evidence/HANDOFF-HISTORY.md. To nije aktuelno uputstvo.

## 2. Šta tim sme danas, a šta posle odobrenja

| Radnja | Danas (pre pisanog odobrenja osnivača) | Posle odobrenja |
| --- | --- | --- |
| Čitanje paketa i koda | Da, u ovom obimu do odluke (n) (H-01, TSA-09): paket iz kopije koju je predao osnivač, sa SHA-256 iz manifesta §3; od git-a samo read-only git ls-remote https://github.com/marolinik/waggle-os.git refs/heads/main. Nijedan klon, ni read-only klon javnog repoa. Kod (git show 2af0904df01ca3d374cc78ba95b60dc579dd6a7a:<putanja>, git grep) i ostale read-only provere iz 01 §0.1 samo u checkout-u iz kanala odobrenog pod (n). | Da; klon samo iz <ODOBRENI_TIMSKI_REMOTE> (TSA-09). |
| Priprema mašine | Samo van repoa: preduslovi bez node_modules, Node 22.23.2, nacrt env šablona (01 §0.1). | Po 01 §0.2. |
| npm ci, build, gates, testovi, repro skripte, sidecar/web/E2E | Ne, nigde, ni u sopstvenom svežem klonu. Izuzetak samo ako osnivač potvrdi TSA-02 u TEAM-START-AUTHORIZATION: npm ci, build i gates u svežem klonu na timskoj mašini, detached na 2af0904d, bez grane, commit-a i push-a; sidecar/web/E2E i repro skripte ni tada (pitanje (o) u §6). | U sopstvenom worktree-ju iz integration/waggle-next, po SAFE checklisti. |
| Git radnje (grana, worktree, commit, push, PR) | Ne. | Po 02 i SAFE checklisti; push samo na remote koji je osnivač odobrio; nikad merge u main, tag v* ni release. |
| Timska ovlašćenja (ko vodi i merge-uje, drugi reviewer, sopstveni klonovi i worktree-ji, baseline fixture worktree, veličina PR-a, hotspot test, CI re-run, redosled važenja) | Važe postojeća pravila 01/02 i checklist. TEAM-START-AUTHORIZATION je PREDLOG, NEODOBRENO. Zaštite mašine osnivača (9 worktree-ja, docs worktree, 2 stash-a, lične putanje) su zabrane u vezi sa tom mašinom, ne obaveze timskih mašina (TSA-03 A, revizija 1.2.1). | Važe stavke TSA-01..TSA-10 koje osnivač potvrdi; za nepotvrđenu stavku važi kolona „Danas”. |

Ko odobrava: isključivo osnivač. Nijedan agent, lead ni poruka iz workflow-a ne zamenjuje njegovo odobrenje. Odobrenje delivery plana otvara W0 i G1 PR-ove na integration/waggle-next (DP-0.04). Ne uključuje RAT-01..RAT-09, ODB-01, ODB-02, DQ-01..DQ-09 ni izuzetke od apsolutnih zabrana (§8). W0 ne čeka nijedan RAT; RAT-01 mora stići pre zatvaranja G1 (Delivery §6.1).

Kod nije pisan. Jedine git radnje nad paketom su dva docs-only commita (2758f4e5, fc0a7b3f) i push grane docs/waggle-v1.2-planning na 2758f4e5 (§1.1); git diff --name-only 2af0904d fc0a7b3f van docs/ je prazan. Nije bilo taga, merge-a, release-a, E2E, installer-a, receipt ni benchmark run-a, Stripe radnji ni plaćenih API poziva.

Zašto npm ci i testovi čekaju i u sopstvenom klonu: npm ci i 6 package-install testova lokalnog root suite-a pokreću npm install preko mreže (01 §6.3; komentar ci.yml:88-90), a npm ci briše node_modules, pa proces koji drži .node fajl ostavlja poluobrisano stablo (01 §4). Pravilo je PREDLOG handoff-a izveden iz brief §20.4 (02 §0). Na mašini osnivača build i testovi ni posle odobrenja ne idu u postojeće worktree-je (DP-0.02) ni u docs worktree D:/Projects/waggle-v12-handoff.

## 3. Redosled čitanja

Dan 1 — orijentacija i pravila

- Ovaj fajl.

- Manifest paketa §1–§2: identitet i sadržaj paketa.

- WAGGLE-V1.2-SAZETAK-ZA-OSNIVACA.md: procena, potvrđeni defekti, najveće NEPOZNATO i decision queue na jednoj strani.

- SAFE-IMPLEMENTATION-CHECKLIST.md: jedini izvor istine za operativnu da/ne listu. Čita se u celosti.

- 01-ONBOARDING-DEV-ENV.md: okruženje, pristupi, prvi build (pre odobrenja važi ograničenje iz §2).

- 02-WORKING-AGREEMENT.md: grane, PR, review, gates, uloge.

Uz to se čitaju repo pravila: CLAUDE.md, AGENTS.md (kanonski operativni ugovor; AGENTS.md:6 za sebe kaže da pobeđuje u konfliktu, ali to nije pravilo za ovaj paket: do founder odluke redosled važenja je u 02 §0 („Redosled važenja”: predlog TSA-10 u TEAM-START-AUTHORIZATION, NEODOBRENO; pitanje (j) u §6; do potvrde važi stroža norma, a svaki konflikt zaustavlja rad i ide osnivaču); poznati konflikti sa AGENTS.md (§3.8, §4) su tamo navedeni), docs/TESTING.md i docs/TECH-DEBT.md.

Dan 2 — šta se gradi i kojim redom

- Waggle_PRD_v1.2_DRAFT.md: ceo, a posebno §1 (definicija), §4 (G1/G2/G3) i §17 (otvorene odluke).

- WAGGLE-DELIVERY-PLAN-v1.2.md §0–§3: baseline i pravila DP-0.01..DP-0.16, exit kriterijumi G1/G2/G3, talasi sa PR tabelama, graf zavisnosti i kritična putanja. §4 (procena) i §5–§7 se čitaju po potrebi.

- ADR-INDEX.md: 10 ADR nacrta, koji talas traži koji ADR i šta ADR paket ne odlučuje.

Pre prvog tiketa (za svaki PR posebno)

- Kartica tiketa u 03-BACKLOG.md: pravila backlog-a i DoR/DoD u §0, redosled zavisnosti u §2, pune kartice G1 tiketa u §3, kompaktne kartice G2/G3 u §4–§5 i sprint 1 PREDLOG u §6. Isti tiketi u mašinski čitljivom obliku su u backlog.csv.

- 04-CODEBASE-MAP.md: oblast koda koju PR dira, hotspot fajlovi i merge vlasnici (§2) i disciplina traženja (§13). path:line važi samo na 2af0904d.

- FRD sekcije koje PR pokriva. Za AT iz PR-a: FRD §15 (AT-01..AT-30, sa kolonama fixture / env / owner / milestone i autoritativnim talasom).

- Relevantan ADR iz docs/decisions/. Tabela „ADR status” u Delivery §2 kaže koji ADR je input kom talasu.

- Phase-A dokaz za nalaz(e) tiketa. Grupa nalaza određuje fajl:

| Grupa nalaza | Dokaz | Refuter |
| --- | --- | --- |
| F-HARN-* | harness.md, repro-harness.mjs | harness.refute.md |
| F-EVO-* | evolution.md, repro-shadow.mjs, repro-gepa-delta.mjs | evolution.refute.md |
| F-DUR-* | durable.md | durable.refute.md |
| F-HM-* | hivemind.md | hivemind.refute.md |
| F-CAP-* | capability.md | — |
| F-UXM-* | ux-model.md | — |
| F-TK-* | tiers-kvark.md | — |
| F-REL-* | release-oss.md, oss-drift-check-output.txt | — |
| eksterno (live 27.09.2026) | external.md | — |

- Ako PR menja podatke: odgovarajući MIG red u WAGGLE-MIGRATIONS-v1.2.md.

- Opis PR-a po templates/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md. To je PREDLOG šablona i nije instaliran u .github/ (02 §16). Za W0-PR0 postoji nacrt diff-a u templates/ci-integration-branch-proposal.md (PREDLOG, nije primenjen).

Repro skripte (phaseA/repro-*.mjs) se pre odobrenja ne pokreću nigde. Posle odobrenja: kopija van repoa i DIST na sopstveni dist izgrađen sa 2af0904d, po v1.2-evidence/README, „Pokretanje”, korak 2.

## 4. Šta čeka odobrenje osnivača

| Stavka | Šta otvara | Status | Izvor |
| --- | --- | --- | --- |
| Odobrenje delivery plana (start implementacije) | W0 i G1 PR-ove na integration/waggle-next | čeka (pitanje (a) u §6) | Delivery plan |
| TEAM-START-AUTHORIZATION | ko vodi i merge-uje, izolovana okruženja, CI rerun, pravila za sopstvene klonove i worktree-je | PREDLOG, NEODOBRENO | TEAM-START-AUTHORIZATION |
| Kanal predaje i status javne kopije paketa | odobreni remote za clone i push | čeka (H-01; pitanje (n) u §6) | closure zapis |
| Commit i push closure revizije 1.2.1 | da tim preuzme usklađen paket preko git-a | čeka zasebno odobrenje | §1.1; manifest |
| RAT-01..RAT-09, ODB-01, ODB-02 | ratifikacije ADR nacrta i G strukture; plaćeni receipt run-ovi; obim W3e-PR9 | otvoreno | Delivery §6.1 |
| DQ-01..DQ-09 | proizvodne i poslovne odluke | otvoreno | Delivery §6 |
| Pitanja (a)–(o) pre starta | — | kanonska lista | §6 |

Šta je završnim zatvaranjem stvarno razrešeno, a šta nije (H-01..H-12 i disposition ranijih MED/LOW nalaza): closure zapis.

## 5. Redosled rada

- Pre odobrenja: samo ono što §2 dozvoljava danas i koraci 1–2 u §6.

- Posle odobrenja: G1 → G2 → G3 po Delivery §1–§3 (exit kriterijumi, talasi, graf zavisnosti i kritična putanja). Tiketi su u 03-BACKLOG.md i backlog.csv; prvih 10 radnih dana u §6.

- G struktura je PREDLOG i ratifikuje se kroz RAT-01. Procene i kalendar su ekspertski raspon u Delivery §4.2–§4.3, ne obećanje roka. Kalendar počinje od stvarnog datuma odobrenja (T0), ne od 27.09.2026. Raspored prema stvarnom sastavu tima potvrđuje tech lead. Okvir prvih četiri nedelje od T0 (definicija T0, isporuke i dokazi po nedeljama, četiri odvojena ishoda: interni kandidat, benchmark-ready kandidat, public-ready artefakt i javna objava, i gruba provera kapaciteta) je u Delivery §4.4.

- Freeze-ovi F1–F4 i put do potpisanog i javnog artefakta: Delivery §5 i §5.1 (necikličan put F3a nad zamrznutim source SHA → kontrolisani, posebno odobren korak K → F3b nad tačnim potpisanim artefaktom → zaseban javni GO). Receipt sa e4bf403e, b07a6173 ili c4e6a515 ne pokriva 2af0904d. — POTVRĐENO NA REVIZIJI (F-REL-02).

## 6. Prvih 10 radnih dana i pitanja za osnivača pre starta

Danas (pre odobrenja) rade se samo koraci 1–2, u obimu iz §2. Do odluke (n) (kanal predaje, H-01; TSA-09) tim ne pravi nijedan klon, ni read-only klon javnog repoa. Od git-a je dozvoljeno samo read-only git ls-remote https://github.com/marolinik/waggle-os.git refs/heads/main; paket se čita iz kopije koju je predao osnivač i čiji se SHA-256 poklapa sa manifestom §3. Sve posle kapije čeka pisano odobrenje delivery plana.

| # | Kada (orijentaciono) | Šta | Izvor | Gotovo kada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dan 1 | Čitanje po §3 (Dan 1) iz kopije paketa proverene prema manifestu. Node 22.23.2 (fnm use 22.23.2; better-sqlite3 ABI 127), node -v. Baseline: git ls-remote https://github.com/marolinik/waggle-os.git refs/heads/main = 2af0904d…, bez klona (01 §0.1 t.1 i t.3). Klon, git show/git grep i ostale provere iz 01 §0.1 t.3 tek u checkout-u iz kanala odobrenog pod (n). | checklist „Pre svakog PR-a”; DP-0.01; TSA-09 | Svako je pročitao checklistu i nema nejasnih stavki. main = 2af0904d, ili je razlika eskalirana osnivaču. |
| 2 | Dan 2 | Čitanje po §3 (Dan 2). Env šablon van repoa (checklist „Env izolacija”, „Spoljni upisi isključeni”; 01 §9.2) i bezbedan test profil (BTP) (checklist „Bezbedan test profil (BTP)”, 01 §9.0); prvi sidecar/E2E run posle odobrenja ide samo tamo, scratch profil nije sandbox. Server se ne pokreće. Popis pitanja (a)–(o) i predlog dodele DP-0.14 uloga. | DP-0.08, DP-0.10, DP-0.14 | Env šablon je pregledan. BTP postoji i snimak „pre” po 01 §9.5 je napravljen. Dodela uloga ljudima: NEPOZNATO. |
| — | Kapija | Founder odobrava delivery plan (start implementacije), uz odgovore na (a), (h), (j), (k), (l) i (n). Bez ovoga se ne ide dalje. | §2; kapije PLAN-APPROVAL, TSA-09, Q00-h, ROLE-ASSIGN (backlog-gates.csv) | Postoji pisano odobrenje osnivača. |
| 3–10 | Dan 3–10 od T0 | Posle kapije: INT-01 i W0-PR0 (CI za integration/**), zatim lane-ovi Harness, Memory, Boundary+Release, Durable-probe i Server (W0-PR20), W0-PR19 samo uz TSA-05, INT-02 i priprema F1. Raspored, redosled i procene: 03 §6 (sprint 1) i Delivery §3 i §4.4.4; kartice u 03 §3. Raspored po danima iz revizije 1.2: git show 2758f4e5:docs/handoff/00-START-HERE.md. | 03 §6; Delivery §4.4.4 | Po 03 §6 i G1 exit (Delivery §1). |

Ako se main na origin-u razlikuje od 2af0904d, baseline iz checkliste i DP-0.01 više ne važi: rad se zaustavlja, a pitanje ide osnivaču kroz 05 pre koraka 3. Tim ne bira novu bazu sam (NEPOZNATO do odluke). Lista git diff --name-only 2af0904d <novi SHA> pravi se tek u checkout-u iz odobrenog kanala; svaki phase-A nalaz, path:line i pin test sa te liste ponovo se proverava (v1.2-evidence/README, „Snapshot, ne trenutna istina”).

Pitanja za osnivača pre starta (jedina kanonska lista; slova su stabilni ID-evi, nova pitanja idu na kraj; obrazloženja i činjenice: 05 §5.0.1; preporuke i blokade: closure zapis §4):

- (a) odobrenje delivery plana — PLAN-APPROVAL;

- (b) detached baseline fixture worktree na 2af0904d za W0-PR19 — TSA-05;

- (c) tim na mašini osnivača ili samo na timskim mašinama — TSA-03;

- (d) šta se posle predaje radi sa docs worktree-jem D:/Projects/waggle-v12-handoff — TSA-03 A, uz (h) i (n);

- (e) rok za DQ-04 i DQ-05 (preporuka: pre G2);

- (f) ko daje ODB-01 za F1;

- (g) nije pitanje za osnivača: status ranijih nalaza je u FINDINGS-DISPOSITION.csv (H-03);

- (h) kako paket ulazi u integration/waggle-next — Q00-h, INT-01; closure D-4;

- (i) DOCX izvoz: nije founder odluka; manifest §3;

- (j) redosled važenja dokumenata — TSA-10, TSA-06; 02 §0;

- (k) ko odobrava i merge-uje u integration/waggle-next — TSA-01; 02 §7;

- (l) ESK-01..ESK-03: tech lead, kanal eskalacije, dodela uloga — 05 §5.0; TSA §1;

- (m) da li Harness owner ko-odobrava merge chat hotspot-a — TSA-01 t.2; 02 §3;

- (n) distribucija, kanal predaje i <ODOBRENI_TIMSKI_REMOTE> (H-01) — TSA-09; closure D-1..D-3. Do odluke važi pravilo za danas s početka ovog odeljka;

- (o) izolovani onboarding u svežem klonu pre odobrenja plana — TSA-02; do odgovora: ne.

G1 se ne završava u 10 dana: referentno 3–5 nedelja od T0 (Delivery §4.4.1 i §4.4.4).

## 7. Šta je odlučeno, a šta je otvoreno

Odlučeno: ODLUKA D-01..D-18 (brief §3; mapa na redove dispozicije: Disposition §0.1). Ne otvaraju se ponovo; konflikt koda ili nalaza sa D-nn se beleži i prijavljuje osnivaču informativno (§9).

Otvoreno: DQ-01..DQ-09 (Delivery §6; PRD §17 O-1..O-9 = DQ-01..09) · RAT-01..RAT-09, ODB-01, ODB-02 (Delivery §6.1) · pod-liste MDQ-01..12 (Migracije §7), Q-00..Q-10 (Benchmark §15), Q1..Q6 (BvB §6) · disposition nalaza i nekonzistentnosti paketa: closure zapis, FINDINGS-DISPOSITION.csv, OPEN-LOW-FINDINGS · registri NEPOZNATO: BvB §7, Benchmark §18, ADR-INDEX §4, SAŽETAK „Najveće NEPOZNATO”.

Pravilo: otvoreno pitanje nikad ne nosi oznaku ODLUKA. Piše se „otvoreno — DQ-nn (founder)” ili „otvoreno — inženjerska odluka vlasnika (uloga)”.

## 8. Apsolutne zabrane

Autoritativna lista je SAFE-IMPLEMENTATION checklist, „Apsolutne zabrane”, uz DP-0.11/DP-0.12; ovde se ne ponavlja. Najkraće: nema merge-a u main, force-push-a, git tag v*, release-a, publikacije ni potpisivanja; nema push-a interne planske dokumentacije ni timskih grana na javni origin (push samo na <ODOBRENI_TIMSKI_REMOTE>, posle zapisane odluke osnivača o kanalu predaje, H-01); nema zamene instalirane aplikacije ni diranja podataka osnivača; nema spoljnih upisa ni plaćenih poziva bez odobrenja za konkretan run; nema promene vidljivosti repoa, licence ni NOTICE teksta; nema Fusion/council površine (ODLUKA D-16). Izuzetak važi samo uz pisano odobrenje osnivača za konkretnu radnju.

## 9. Kontakt i eskalacija

Vlasnik odluka je osnivač (Marko Marković, Egzakta Group; CLAUDE.md potpis). On odobrava plan, DQ-01..DQ-09, RAT-01..RAT-09, ODB-01/ODB-02 i svaki izuzetak od §8. Kanal i očekivano vreme odgovora su NEPOZNATO. Detalji i šabloni pitanja su u 05-RISKS-DECISIONS-ESCALATION.md.

| Vrsta pitanja | Ide kome | Referenca |
| --- | --- | --- |
| Proizvodna odluka iz D-01..D-18 | Ne otvara se: zatvoreno. Pitanje se preformuliše kao sprovođenje odluke. Konflikt koda ili nalaza sa D-nn beleži se i prijavljuje osnivaču informativno (prijava, bez otvaranja; 02 §10 t.3, 05 §5.3). | brief §3 |
| Stavka decision queue-a | Osnivač | Delivery §6 (DQ-01..09) |
| Ratifikacija ADR-a / G strukture; plaćeni run; obim W3e-PR9 | Osnivač | Delivery §6.1 (RAT-01..09, ODB-01, ODB-02) |
| Izuzetak od zabrane ili checkliste (npr. W0-PR19 worktree) | Osnivač, pisano, pre radnje | checklist; DP-0.11; predlog TSA-05 (TEAM-START-AUTHORIZATION) |
| Inženjerska odluka unutar uloge (npr. MDQ-07, timezone polje ADR-07 O4, Q1/Q6) | Vlasnik uloge iz DP-0.14 | Delivery DP-0.14; Migracije §7 |
| Merge u hotspot fajl | Merge vlasnik uloge; bez dva hotspot merge-a isti dan bez integracionog testa (šta je taj test: NEPOZNATO, do odluke tech lead-a nema drugog merge-a istog hotspot-a isti dan, 02 §3; predlog definicije: TSA-07 u TEAM-START-AUTHORIZATION, NEODOBRENO) | DP-0.14; checklist |
| Promena u packages/hive-mind-core/src/** | Memory owner + maintainer review drift baseline-a; nikad direktno na mirror | CLAUDE.md §7.5 |
| Spoljne kapije (Authenticode, Deep Security, CASA, GitHub podešavanja) | Osnivač / vlasnik repoa, kroz W8; nije PR ni agentska radnja | Delivery §2 W8; ADR-10-O8 |
| Greška ili nekonzistentnost u paketu | Lead zapisuje, osnivač odlučuje; paket se ne menja tiho | closure zapis; OPEN-LOW-FINDINGS |
| Nalaz koji nije u paketu (novi defekt) | RED test + status NALAZ AUDITA — ZA PROVERU, zatim lead → osnivač ako menja obim ili G | DP-0.15 |

## Izvori

Sadržaj paketa, svrha svakog fajla i SHA-256: manifest. Istorija predaje: HANDOFF-HISTORY. Zatvaranje H-01..H-12: closure zapis. Ključni izvori: Delivery plan v1.2 §0–§6.1 · SAFE-IMPLEMENTATION checklist · PRD v1.2 · FRD v1.2 §15–§16 · ADR-INDEX · brief §3 · SAŽETAK · TEAM-START-AUTHORIZATION (PREDLOG, NEODOBRENO).

Read-only provere za reviziju 1.2.1 (30.09.2026): git rev-parse origin/main (= 2af0904d…); git log -1 i roditelji za 2758f4e5 (roditelj 2af0904d) i fc0a7b3f (roditelj 2758f4e5); git diff --name-only 2af0904d fc0a7b3f (108 fajlova, svi u docs/); git ls-remote origin (grana docs/waggle-v1.2-planning = 2758f4e5, nema refs/heads/integration/*); git reflog za refs/remotes/origin/docs/waggle-v1.2-planning (push 30.09.2026 00:04:18 +0200); gh api repos/marolinik/waggle-os (visibility: public); node docs/plans/v1.2-evidence/tools/check_trace.mjs docs (rezultat u manifestu §4). Provere od 29.09.2026: HANDOFF-HISTORY §7.